UCHWAŁA  NR 77/XIII/03

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 12 września 2003 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2004-2006 będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2004 – 2006 będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Adam Gałek

# UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane są do opracowania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu.

Plany powinny być zgodne z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Plany zgodnie z art. 21 ust. 2 w/w ustawy, określającą w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

i podlegają uchwaleniu przez Radę Miejską.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach – jako gminna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, spełniając wymóg ustawowy, wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków, dołączając równocześnie wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2004-2006.

Załącznik do wniosku

na zatwierdzenie taryf zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2004-2006

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I MIESZKANIOWEJ W KROŚNIEWICACH ul. PADEREWSKIEGO 3

LIPIEC 2003

Plan rozwoju i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2004-2006

| Lp. | Rodzaj robót | Zakres wykonania | Wartość planowana (w tys. zł.) | Źródło finansowania | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

## SIECI WODOCIĄGOWE – nowo budowane

-przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

| 1. | Sieć wod. Franki– Suchodoły | Ø 100 750 mb |  |  | 75 | Budżet gminy (inwestycja) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Sieć wod. Krzewie– Pomarzany | Ø 100 500 mb |  |  | 30 | Budżet gminy (inwestycja) |  |
|  | Razem | 1250 mb |  |  | 105 |  |  |

## SIECI WODOCIĄGOWE – przebudowa istniejących

-przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody

| 1. | ul. Wiosenna od Mickiewicza do Cichej | Ø 100 PCV 150 mb |  | 10 |  | Środki własne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Osiedle mieszkaniowe- ,,Place Południowe” | zasuwy sztuk 8 |  |  | 5 | Środki własne |  |
| 3. | ul. Toruńska | Ø 100 PCV 160 mb |  | 11 |  | Środki własne |  |
| 4. | Plac Wolności | Ø 100 PCV 150 mb |  |  | 12 | Środki własne |  |
| 5. | ul. Kutnowska | Ø 100 200 mb |  |  | 30 | Środki własne |  |
| 6. | Miejscowość Nowe | Ø 100 250 mb | 5 | 15 |  | Środki własne |  |
|  | Razem |  | 5 | 36 | 47 |  |  |

## SIECI KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ – nowo budowane

- przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne

Budowa kanalizacji sanitarnej , wraz z przepompowniami , o długości około 5,5 km i skierowanie ścieków sanitarnych istniejącym kolektorem na oczyszczalnię ścieków w Pawlikowicach.

| Lp | Wyszczególnienie (rodzaj robót, finansowanie) | Jednostka | 2004 | 2005 | 2006 | Razem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa kanalizacji | mb | 2 764 | - | - | 2 764 | - |
| 2. | Środki finansowe | tys. zł. | 870 991 | - | - | 870 991 | Finansowane budżet gminy + środki zewnętrzne |

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń technicznych i obiektów budowlanych zaopatrzenia w wodę na lata 2004-2006

| Lp. | Rodzaj robót | Zakres wykonania | Wartość planowana (w tys. zł.) | Źródło Finansowania | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Modernizacja urządzeń technicznych oraz obiektów budowlanych |
| 1. | Pompy głębinowe (naprawy, zakupy) | Zakup, naprawa | 6 | 8 | 8 | Środki własne |  |
| 2. | Sprężarki | Zakup, naprawa |  | 3 | 6 | Środki własne |  |
| 3. | Kompensacja uderzeń hydraulicznych SUW Krośniewice | Zakup | 3 |  |  | Środki własne |  |
| 4. | Kompensacja mocy biernej SUW Nowe | Zakup |  | 10 |  | Środki własne |  |
| 5. | Oprogramowanie komputera inkasenckiego PSION | Zakup |  |  | 10 | Środki własne |  |
| 6. | Falowniki pomp II0 | Zakup |  | 10 |  | Środki własne |  |
| 7. | Hydrofory oraz odżelaziacze | Konserwacja i naprawa | 1,5 | 2 | 2 | Środki własne |  |
| 8. | Zbiornik główny SUW Krośniewice | Czyszczenie, konserwacja i naprawa | 2 | 2,5 | 2 | Środki własne |  |
| 9. | Budynki SUW Krośniewice | Konserwacja, naprawa | 3 | 3 | 4 | Środki własne |  |
| 10. | Budynki SUW Nowe | Konserwacja, naprawa | 1,5 | 2 | 2 | Środki własne |  |
| 11. | Zbiornik wyrównawczy SUW Nowe | Zakup inwestycyjny |  |  | 100 | Środki z budżetu gminy |  |
|  | Razem |  | 17 | 40,5 | 134 |  |  |

Plan rozwoju i modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Pawlikowicach na lata 2004-2006

Działania inwestycyjne

Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na :

- budowie systemów napowietrzania pęcherzykowego,

- budowie stacji odwadniania osadu,

- przebudowie przepompowni ścieków.

Przedsięwzięcie realizowane byłoby etapami z planowanym zakończeniem modernizacji –grudzień 2006 r. i finansowane z budżetu gminy i środków zewnętrznych.

Koszt przedsięwzięcia:

2005 r.-1550 tyś zł.

2006 r.-1550 tyś zł.

Modernizacja obiektów budowlanych oraz urządzeń technicznych

| Lp. | Rodzaj robót | Zakres wykonania | Wartość planowana (w tys. zł.) | Źródło finansowania | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Modernizacja obiektów budowlanych oraz urządzeń technicznych |
| Budynek socjalno-biurowy |
| 1. | Stolarka okienna | Wymiana | 3 | 4 |  | Środki własne |  |
| 2. | Termomodernizacja | Strop oraz ściany zewnętrzne |  | 15 | 20 | Środki własne |  |
| 3. | Wymiana instalacji C.O. | Wymiana |  | 11 |  | Środki własne |  |
| 4. | Konserwacja pomieszczeń | Malowanie | 5 |  |  | Środki własne |  |

| Budynek sprężarkowni |
| --- |
| 1. | Dach | Konserwacja | 1,5 |  |  | Środki własne |  |
| Wieżyczka transformatorowa |
| 1. | Transformator | Przeniesienie ze słupów |  |  | 5 | Środki własne |  |
| 2. | Urządzenia el. | Modernizacja |  | 8 |  | Środki własne |  |
| Komora napowietrzania |
| 1. | Uszczelnienie komory | Naprawa i konserwacja | 5 | 8 |  | Środki własne |  |
| 2. | Ściany betonowe komory | Malowanie |  | 10 |  | Środki własne |  |
| 3. | Kraty pomostowe oraz konstrukcja stalowa | Częściowa wymiana | 4 | 6 | 4 | Środki własne |  |
| 4. | Urządzenia napowietrzające | Naprawa oraz konserwacja | 6 | 10 | 16 | Środki własne |  |
| 5. | Rurociąg tłoczny ścieków z przepompowni | Wymiana | 3 |  |  | Środki własne |  |
| Przepompownia ścieków |
| 1. | Kosz skratek | Modernizacja | 1,5 |  |  | Środki własne |  |
| 2. | Pomosty i konstrukcje stalowe | Konserwacja | 4 |  |  | Środki własne |  |
| 3. | Obudowa betonowa | Uszczelnienie |  | 3 |  | Środki własne |  |
| 4. | Przegląd i naprawa pomp Sarlin oraz zasuwy na kolektorze | Naprawa | 3 | 2 | 4 | Środki własne |  |
| Poletka osadowe |
| 1. | Drenaż | Wymiana |  | 5 |  | Środki własne |  |
| 2. | Warstwy filtracyjne | Wymiana |  | 4 | 5 | Środki włsne |  |
| Razem | 36 | 82 | 54 |  |  |

UZASADNIENIE DO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2004-2006

Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych pozostaje w zgodzie z PLANEM OGÓLNYM MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. Krośniewice oraz wytycznymi zawartymi w studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego m. Krośniewice i Strategią Rozwoju Gminy Krośniewice.

Działaniem naszego zakładu objęta jest cała gmina w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz miasto w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Ilość sprzedawanej wody jak i ilość odprowadzanych i oczyszczanych ścieków od kilku lat ma tendencję spadkową. Wpływ oczywisty na powyższe ma trudna sytuacja przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy jak i niższe dochody gospodarstw domowych.

Przedsięwzięcia dotyczące urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Gminna sieć wodociągowa zapewnia dostarczenie wody praktycznie w 100% mieszkańcom gminy. Zakład w miarę posiadanych środków generowanych z opłat za dostarczanie wody dokonuje wymiany zasuw i przyłączy wodociągowych  oraz fragmentów najstarszej sieci wodociągowej w mieście. W planie jako działania inwestycyjne umieszczono dwa odcinki sieci, które należałoby w najbliższym czasie wybudować ze względu na tzw. połączenie pierścieniowe w ramach wyrównywania ciśnień. Ponadto umieszczono przebudowę istniejących fragmentów sieci wodociągowej, głównie w mieście Krośniewice oraz w miejscowości Nowe w ramach przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody. Umieszczone do wymiany fragmenty sieci są odcinkami awaryjnymi ze względu na długi okres eksploatacji powodując znaczne straty produkcji wody. W planie rozwoju i modernizacji obiektów wodociągowych ujęto przede wszystkim niezbędne potrzeby związane z utrzymaniem ciągłości dostaw wody w zakresie obiektów budowlanych jak i urządzeń technicznych. Dotyczą one w szczególności pomp głębinowych, urządzeń uzdatniania wody, likwidacji uderzeń hydraulicznych na SUW Krośniewice, wykonania kompensacji mocy biernej na SUW Nowe oraz niezbędnych konserwacji i napraw budynków obydwu stacji. Powyższe działania przy akceptacji wniosków taryfowych w przyszłości realizowane byłyby w ramach środków własnych.

Przedsięwzięcia dotyczące urządzeń zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w mieście oraz na terenach wiejskich zgodnie          z opracowaną koncepcją, modernizację oczyszczalni ścieków przy uwzględnieniu planów inwestycyjnych gminy w tym zakresie oraz modernizację obiektów budowlanych                i urządzeń technicznych oczyszczalni. Modernizacja obiektów budowlanych oraz urządzeń technicznych oczyszczalni ścieków uzależniona jest od ewentualnego przeprowadzenia modernizacji oczyszczalni oraz jego zakresu. Podlegałaby ona weryfikacji w latach 2005-2006.

Planowany zakres robót w zakresie urządzeń technicznych i obiektów budowlanych na 2004 rok dotyczy przede wszystkim niezbędnych prac niezależnych od zakresu przyszłej modernizacji.